# Compte rendu – Atelier de cadrage métier n°1

## Projet

Chantiers360 – Application de suivi opérationnel des chantiers

## Date

XX/XX/2026

## Participants

### Métier

- Direction BatiNova Travaux

- Conducteurs de travaux

- Représentants des chefs de chantier

### Équipe projet

- Chef de projet / Consultant Produit

# 1. Contexte

BatiNova Travaux est une PME spécialisée dans les travaux de rénovation et le second œuvre.

Le suivi des activités est actuellement réalisé à travers plusieurs outils hétérogènes (Excel, WhatsApp, e-mails), générant un manque de visibilité opérationnelle, des difficultés de coordination et des risques d’erreurs dans le suivi des chantiers.

L’entreprise souhaite mettre en place une application métier centralisée permettant d’améliorer le pilotage de ses opérations.

# 2. Objectifs du projet

Mettre à disposition une application web permettant :

- le suivi des chantiers ;

- le suivi des équipes affectées ;

- la gestion des interventions ;

- le suivi photographique des travaux ;

- la gestion des réserves ;

- le suivi de l’avancement ;

- la remontée des alertes et retards ;

- la production de tableaux de bord de pilotage.

# 3. Population concernée

L’application devra être utilisée par :

| Profil | Nombre estimé |
| --- | --- |
| Conducteurs de travaux | 5 |
| Chefs de chantier | 12 |
| Ouvriers | 25 |
| Assistantes administratives | 3 |

Soit environ 45 utilisateurs.

# 4. Besoins métier identifiés

## Gestion des chantiers

Chaque chantier devra comporter les informations suivantes :

- Référence chantier

- Client

- Adresse

- Conducteur de travaux

- Date de début

- Date de fin prévisionnelle

- Budget

- Statut

### Statuts attendus

- Préparation

- En cours

- En attente

- Réception

- Clôturé

## Gestion des équipes

Les équipes pourront être affectées à plusieurs chantiers simultanément.

La solution devra permettre de gérer :

- les collaborateurs internes ;

- les sous-traitants.

## Gestion des photos

La solution devra permettre l’association de photos à un chantier.

Types de photos identifiés :

- Avant travaux

- Pendant travaux

- Après travaux

La géolocalisation des photos est identifiée comme un besoin futur mais n’est pas requise dans le MVP.

## Gestion des réserves

Une réserve pourra être créée :

- par un conducteur de travaux ;

- par le client.

Statuts identifiés :

- Ouverte

- En cours

- Levée

Seul le conducteur de travaux pourra clôturer une réserve.

## Gestion des alertes

Une alerte devra être générée lorsqu’un chantier dépasse sa date de fin prévisionnelle sans être clôturé.

Règle métier identifiée :

Date du jour > Date de fin prévisionnelle ET statut ≠ Clôturé.

# 5. Principaux irritants remontés

Les échanges ont permis d’identifier les problématiques suivantes :

### Manque de visibilité opérationnelle

Les équipes ne disposent pas d’une vision consolidée de l’état réel des chantiers.

### Dispersion de l’information

Les informations sont réparties entre plusieurs outils :

- Excel

- WhatsApp

- E-mails

- Téléphones des équipes terrain

### Suivi des réserves complexe

Les réserves sont actuellement suivies manuellement dans des fichiers Excel.

### Absence de pilotage global

La direction ne dispose pas d’indicateurs consolidés permettant de suivre efficacement l’activité.

### Gestion tardive des retards

Les dépassements de planning sont souvent détectés trop tardivement.

# 6. Premières hypothèses de périmètre MVP

Les fonctionnalités suivantes sont identifiées comme prioritaires :

### MVP

- Gestion des chantiers

- Gestion des équipes

- Gestion des réserves

- Gestion des photos

- Gestion des statuts

- Alertes de retard

- Tableau de bord synthétique

### Hors MVP

- Géolocalisation des photos

- Application mobile dédiée

- Signature électronique

- Gestion documentaire avancée

- Portail client

# 7. Points à approfondir

Les sujets suivants nécessitent un atelier complémentaire :

- Analyse détaillée des irritants

- Cycle de vie complet d’un chantier

- Rôles et responsabilités

- Gestion des habilitations

- Usages terrain et mobilité

- Parcours utilisateurs

- Contraintes techniques et sécurité

# 8. Prochaines étapes

Organisation d’un second atelier de cadrage orienté :

- Analyse des irritants métier ;

- Cartographie du cycle de vie d’un chantier ;

- Identification des rôles et responsabilités ;

- Analyse des usages terrain et besoins de mobilité.

Les conclusions de cet atelier permettront de définir le périmètre fonctionnel détaillé du MVP et d’engager les travaux de conception fonctionnelle.