# Compte rendu – Atelier de cadrage métier n°2

## Projet Chantiers360 – Analyse des processus métier et des usages

### Date

XX/XX/2026

### Participants

#### Métier

- Direction BatiNova Travaux

- Conducteurs de travaux

- Chefs de chantier

- Assistante administrative

#### Équipe projet

- Chef de projet / Consultant Produit

# 1. Objectif de l’atelier

L’objectif de cet atelier était d’approfondir la compréhension du fonctionnement opérationnel de l’entreprise afin de :

- identifier les irritants métier ;

- comprendre le cycle de vie complet d’un chantier ;

- définir les rôles et responsabilités des utilisateurs ;

- analyser les usages terrain et les besoins de mobilité ;

- préparer la définition du périmètre fonctionnel détaillé du MVP.

# 2. Synthèse des irritants métier

Les échanges ont permis d’identifier plusieurs problématiques récurrentes impactant le pilotage opérationnel des chantiers.

## Manque de visibilité opérationnelle

Les informations sont actuellement dispersées entre différents outils :

- fichiers Excel ;

- échanges WhatsApp ;

- e-mails ;

- notes personnelles.

Chaque conducteur de travaux dispose de son propre mode de suivi, ce qui rend difficile l’obtention d’une vision consolidée de l’activité.

### Impacts

- difficulté à connaître l’état réel des chantiers ;

- reporting chronophage ;

- faible visibilité pour la direction.

## Charge administrative importante

Les conducteurs de travaux consacrent plusieurs heures chaque semaine à :

- collecter les informations terrain ;

- consolider les données ;

- mettre à jour leurs fichiers ;

- produire des reportings.

### Impacts

- perte de temps ;

- risque d’erreurs ;

- informations rapidement obsolètes.

## Limites des outils actuels

L’utilisation de fichiers Excel partagés génère :

- des doublons ;

- des versions concurrentes ;

- des incohérences de données ;

- des difficultés de traçabilité.

## Risques opérationnels identifiés

Les principaux risques remontés sont :

- oubli de réserves ;

- retards non détectés ;

- perte de photos chantier ;

- informations contradictoires ;

- absence d’historique fiable.

## Erreurs fréquemment rencontrées

Les utilisateurs signalent notamment :

- statuts de chantier incorrects ;

- clôture prématurée de certains chantiers ;

- photos associées au mauvais chantier ;

- remontée tardive des retards.

# 3. Cycle de vie métier d’un chantier

Les échanges ont permis d’identifier le cycle de vie actuel d’un chantier.

## Création du chantier

### Déclencheur

Acceptation d’un devis client.

### Responsable

Assistante administrative.

### Informations renseignées

- référence chantier ;

- client ;

- adresse ;

- dates prévisionnelles ;

- conducteur de travaux ;

- budget.

## Validation du démarrage

Le conducteur de travaux valide la prise en charge du chantier et organise la planification opérationnelle.

## Réalisation

Le chantier entre en phase de production.

Les informations d’avancement sont actuellement remontées :

- par téléphone ;

- via WhatsApp ;

- lors des visites terrain.

Aucun processus standardisé n’est actuellement en place.

## Réception

Le conducteur de travaux valide la conformité des travaux réalisés.

Les éventuelles réserves sont identifiées et enregistrées.

## Clôture

La clôture du chantier intervient uniquement lorsque :

- la réception est validée ;

- l’ensemble des réserves est levé.

## Cycle de vie cible identifié

Les étapes suivantes devront être intégrées dans l’application :

- Préparation

- Planification

- Démarrage

- Réalisation

- Réception

- Clôture

# 4. Analyse des rôles et responsabilités

Les profils utilisateurs suivants ont été identifiés.

## Direction

### Responsabilités

- consultation des indicateurs ;

- suivi global des chantiers ;

- pilotage de l’activité.

### Droits envisagés

- consultation uniquement.

## Assistante administrative

### Responsabilités

- création des chantiers ;

- mise à jour des informations administratives.

### Droits envisagés

- création ;

- modification limitée.

## Conducteur de travaux

### Responsabilités

- pilotage des chantiers ;

- affectation des ressources ;

- suivi de l’avancement ;

- gestion des réserves ;

- clôture des chantiers.

### Droits envisagés

- création de réserves ;

- modification des chantiers ;

- clôture des réserves ;

- validation des étapes du workflow.

## Chef de chantier

### Responsabilités

- suivi opérationnel terrain ;

- remontée d’informations ;

- prise de photos ;

- création de réserves.

### Droits envisagés

- consultation ;

- mise à jour de l’avancement ;

- création de réserves ;

- ajout de photos.

## Ouvriers

Les ouvriers ne sont pas intégrés au périmètre utilisateur du MVP.

Toutefois, les échanges ont mis en évidence qu’ils participent déjà à la remontée d’informations terrain via des canaux informels.

### Opportunité identifiée

Une future version de la solution pourrait permettre :

- le dépôt de photos ;

- la déclaration d’incidents ;

- la remontée de blocages ;

- le suivi simplifié de tâches.

## Sous-traitants

Les sous-traitants sont identifiés comme hors périmètre MVP.

Leur intégration pourra être étudiée dans une phase ultérieure.

# 5. Analyse des usages et de la mobilité

## Profils terrain

Les chefs de chantier utiliseront principalement l’application depuis leur smartphone.

Les usages prioritaires identifiés sont :

- consultation des chantiers ;

- mise à jour de l’avancement ;

- prise et dépôt de photos ;

- création de réserves.

L’objectif exprimé est de réaliser ces actions en moins de 30 secondes.

## Profils pilotage

Les conducteurs de travaux utiliseront principalement l’application depuis un ordinateur.

Les usages prioritaires sont :

- pilotage multi-chantiers ;

- gestion des réserves ;

- consultation des indicateurs ;

- reporting.

## Connectivité

Certaines zones de chantier présentent une couverture réseau limitée.

Le fonctionnement hors ligne n’est pas retenu dans le MVP mais constitue une piste d’évolution.

## Orientation UX identifiée

Les échanges conduisent à privilégier une approche :

### Mobile First

Pour :

- les chefs de chantier.

### Desktop First

Pour :

- les conducteurs ;

- l’administratif ;

- la direction.

Une conception responsive devra être retenue afin de couvrir les deux usages.

# 6. Périmètre MVP consolidé

Les fonctionnalités suivantes sont retenues pour le MVP.

## Gestion des chantiers

- création ;

- modification ;

- consultation ;

- suivi des statuts.

## Gestion des équipes

- affectation des ressources ;

- visualisation des équipes.

## Gestion des réserves

- création ;

- suivi ;

- clôture.

## Gestion des photos

- dépôt ;

- consultation ;

- catégorisation.

## Gestion de l’avancement

- mise à jour de statut ;

- suivi de progression.

## Alertes

- détection automatique des retards ;

- remontée des alertes.

## Tableau de bord

- indicateurs de suivi ;

- vision globale des chantiers.

# 7. Opportunités et pistes d’évolution identifiées

Les sujets suivants ne sont pas retenus dans le MVP mais présentent un intérêt métier.

### Mobilité avancée

- fonctionnement hors ligne ;

- application mobile dédiée.

### Fonctionnalités terrain

- accès simplifié pour les ouvriers ;

- déclaration d’incidents ;

- remontée de blocages.

### Gestion documentaire

- comptes rendus ;

- documents contractuels ;

- plans.

### Géolocalisation

- géolocalisation des photos ;

- géolocalisation des interventions.

### Collaboration externe

- accès client ;

- accès sous-traitants.

# 8. Prochaines étapes

Les informations recueillies permettent désormais d’engager la phase de conception fonctionnelle.

Les prochains travaux porteront sur :

- La cartographie détaillée des processus.

- La rédaction des User Stories.

- La définition du backlog MVP.

- La modélisation des données.

- La conception des parcours utilisateurs.

- La réalisation des premières maquettes fonctionnelles.